卒業研究報告書

2021/07/29

R4SA19 富岡真奈希

・個人の作業内容

・今週

研究内容をまとめた。

・現在の工程

今週はメンバー同士役割分担し、作業を進めている

一人一人の作業はメンバー作業内容に提示している。

現状の問題点

・プログラムをより勉強しないといけない。

問題点の解決方法

・夏休み中や暇な時などは少しでも勉強を進めていく。

・メンバーの作業内容

熊谷

・画面遷移図

・画面レイアウトの作成

・プログラムの学習

・来週

　レイアウトにそった開発

・現在の工程

　全体像が完成した

　・現状の問題点

　　プログラムの研究

　・問題点に対する対策

　　発音矯正プログラムについて調査する

薮田

　・今週

画面遷移図作成

ゲームモードの画面をデザイン作成

　・来週

デザインやアプリのシステム構成を構築する

　・現在の工程

アプリのデザイン完了

・現状の問題点

プログラムの構築に時間がかかっている

バグの修正やデザインの修正など

・問題点に対する対策

教科書やネットを駆使して構築

寺岡

。