卒業研究報告書

2021/11/26

R4SA19 富岡真奈希

・個人の作業内容

・今週

現状JavaScriptで仮連想配列を作成した。

JavaScript勉強を少しずつ勉強

・来週

仮連想配列での問題がでた。

一つ一つ単語に時間をつけることはまだできていない。

・現在の工程

画面遷移図はできている。

仮の連想配列はできているが未完成

・メンバーの作業内容

熊谷

・個人の作業内容

Java script

データの保存、関数の使い方の調査

・来週

関数を使用してみる。

・現在の工程

検討段階

・現状の問題点

プログラム知識不足

・問題に対する対策

Java script の知識量をもっと増やす。

薮田

・作業内容

・今週

辞書のサンプル作成

プログラム制作途中（データ格納）

学習用画面レイアウト完成

HTML作成

・来週

プログラム制作

・現在の工程

問題は完成したのでプログラムを作成途中

・現状の問題点

学習システムを一から作成途中

JavaScriptを使用してプログラムを作成

・問題点に対する対策

教科書やネットを駆使して構築

寺岡

・作業内容

実際にJavaScriptとYouTubeを併用して仮連想配列を作成している。

JavaScriptの知識を深めて完成させていくつもりである。

・現状の問題点

　・チーム,メンバー

　・プログラムを一から勉強する必要がある。

　・連想配列を完成するにあたってエラーを処理するのが大変。

・問題点に対する対策

　・チーム,メンバー

・教科書などみながらプログラムを学習する。

・教科書やネットを駆使して構築

・各自が研究内容を調べ上げ意見を出し合う。